全球环境基金“中国再生铝、铅、锌、锂行业

绿色生产与可持续发展项目“

茂名天保再生资源发展有限公司

报废机动车回收行业溴系阻燃剂减排示范活动

环境与社会管理计划

(初稿)

森曼（重庆）环境工程有限公司

2025年3月

| 文件名称 | 茂名天保再生资源发展有限公司报废机动车回收行业溴系阻燃剂减排示范活动 环境与社会管理计划 |
| --- | --- |
| 日期 | 2025年3月14日 |
| 编制单位 | 森曼（重庆）环境工程有限公司 |

文件修订记录

| 版本 | 版本日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V0 | 2025年3月14日 | 送审报告初稿 |

目  录

1	背景简介	2

2	环境与社会影响及减缓措施	3

3	监测与报告机制	5

4	组织机构与能力建设	6

4.1	组织机构	6

4.2	机构职责	6

4.3	能力建设及培训	9

4.3.1	培训目的	9

4.3.2	培训对象	9

4.3.3	培训内容	9

4.3.4	培训预算	9

4.3.5	培训计划	10

5	利益相关方参与	11

5.1	利益相关方参与的目标	11

5.2	利益相关方的确定与分析	11

5.2.1	受影响利益相关方	12

5.2.2	其他利益相关方	12

5.2.3	弱势群体	13

5.2.4	利益相关方需求分析	14

5.3	利益相关方参与计划	15

5.3.1	信息披露和磋商策略	15

5.3.2	已开展的利益相关方参与活动	15

5.3.3	计划开展的利益相关方参与活动	19

5.3.4	信息记录与意见反馈	19

5.4	相关资源和职责	20

6	申诉机制	21

6.1	申诉机制的原则	21

6.2	社区申诉机制	22

6.3	劳工申诉机制	24

6.4	申诉记录和报告	26

6.5	UNDP问责机制	26

7	实施行动计划	28

缩略词汇总表

| 序号 | 缩略词 | 含义 |
| --- | --- | --- |
|  | AFTOX | 轻质气体扩散模型 |
|  | BAT/BEP | 最佳可行技术/最佳环境实践 |
|  | BFRs | 溴系阻燃剂 |
|  | EIA | 环境影响评价 |
|  | ESIA | 环境与社会影响评价 |
|  | ESMP | 环境与社会管理计划 |
|  | FECO | 生态环境部对外合作与交流中心 |
|  | GEF | 全球环境基金 |
|  | POPs | 持久性有机污染物 |
|  | SECU | 社会与环境合规审查单元 |
|  | SES | 社会和环境标准 |
|  | SRM | 利益相关方响应机制 |
|  | UNDP | 联合国开发计划署 |
|  | UP-POPs | 无意产生类持久性有机污染物 |

背景简介

茂名天保再生资源发展有限公司（以下简称“茂名天保”）作为参与本项目的示范企业之一，拟利用GEF赠款资金开展报废机动车回收行业溴系阻燃剂（BFRs）减排示范活动。受FECO委托，森曼（重庆）环境工程有限公司对茂名天保示范示范活动开展了环境与社会影响评估。针对潜在影响和风险，提出了减缓措施，并为示范活动编制了环境与社会影响评估报告(ESIA)。

为了确保制定的环境与社会缓减措施能够得到有效的落实，特建立了相应的管理体系，即环境与社会管理计划（ESMP）。本ESMP将结合茂名天保示范活动ESIA一并阅读。ESMP将主要包括以下内容：

- 环境与社会影响及减缓措施；

- 监测与报告机制；

- 组织机构与能力建设；

- 利益相关方参与；

- 申诉机制；

- 实施行动计划。

本EMSP具有前瞻性，如果项目实施过程中出现新的环境社会问题，则将对本ESMP进行更新。

环境与社会影响及减缓措施

本示范活动将带来较大的环境和社会经济效益，包括POPs减排与生态保护，实现碳减排和能源效率提升，降低公众健康风险，提升公众环保意识，推动行业升级和引领行业标准。

本示范活动在实施过程中也将产生一定的环境与社会影响，包括：报废汽车宣传展厅建设过程中可能产生的施工粉尘可能影响周围的空气环境质量；施工噪声可能影响厂区内员工及周边村社居民生产生活；第三方承包商员工进入厂区开展相关工作时，可能面临健康与安全风险；以及制定标准、开展环保宣传与推广活动中可能存在社会包容性不足的风险。考虑潜在的环境与社会影响程度和受体敏感度，示范活动的总体环境和社会影响较小，风险等级为中等~较小。

针对示范活动潜在的环境与社会影响，可以通过采取适当的缓解和管理措施得以减缓，见表 2-1。

表 2-1 环境与社会影响减及减缓措施

| 影响描述 | 触发SES原则标准 | 风险等级 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工废气（粉尘） | 标准８：污染防治与资源效率 | 较小 | - 在墙体钻孔、切割、打磨等易产生粉尘的工序中，采用手持喷壶湿润作业面，减少扬尘量； - 对施工区域（办公楼3层）采用防尘布或塑料帘全封闭隔离，防止粉尘扩散至非施工区域。 - 优先使用工厂预切割的装饰材料（如定制墙板），减少现场切割量； - 对施工区域地面进行定时清扫； - 避开厂区人员密集时段（如上班时间），减少对办公人员的影响； - 工程结束后全面清洁通风，降低房间内粉尘残留量。 |
| 施工噪声影响 | 标准８：污染防治与资源效率 | 较小 | - 选用低噪声设备，优先使用符合《建筑施工机械噪声限值》（GB12524-90）的电动工具（如噪声≤85dB(A)的静音电钻）； - 施工期间关闭门窗，减少噪声外泄； - 昼间施工时段避开居民休息时间； - 禁止夜间施工； - 高噪声工序（如连续切割、钻孔）单次持续时间≤30分钟，并间隔一段时间再次作业 |
| 施工扰民 | 标准３：社区健康、安全和安保 | 较小 | - 在施工前3天向周边社区公告施工时间、内容及降噪措施； - 提供投诉联系方式 |
| 劳动者健康与安全风险 | 标准7：劳动者及工作条件 | 中等 | 针对进入拆解车间的工作人员： - 对来访人员做好登记； - 评估工作期间潜在健康与安全风险； - 在进入车间之前，由安环部门对来访人员开展必要的健康与安全培训，说明潜在风险、防护措施和注意事项； - 发放必须的个人防护装备，如防尘口罩、降噪耳塞等； - 安环人员应全程陪同； 针对装修单位工人： - 对来访人员做好登记； - 开展必要的健康与安全培训，说明潜在风险、防护措施和注意事项； - 使用低VOC涂料时，封闭作业区并加强通风； - 切割、打磨设备加装防护罩，电线采用防漏电套管并放置在合理的位置，保持作业区域整洁； - 要求施工人员使用防割手套、安全鞋、防尘口罩等； - 加强对施工安全的监督。 |
| 社会包容性不足风险 | 原则2：人权； 原则3：性别平等与妇女权益 | 中等 | 针对标准制定： - 参与行业标准制定的女性代表比例≥30%； - 设立公开透明的反馈渠道，收集不同人群，包括女性、残障人士等群体对技术条款的适应性建议； - 分析标准对女性从业者的潜在障碍，并纳入标准制定。 针对环保宣传和推广活动： - 在参与人群方面，邀请不同性别、年龄、职业的人群参与，女性参与比例不低于50%； - 在宣传内容和形式方面，采用“视觉化+口语化”宣传材料，如动画短片、图文海报，避免专业术语；在村社设置互动体验区，增强老人和儿童参与度。利用村内广播、村民微信群推送语音版环保知识，覆盖不识字或不便于阅读文字的人群； - 在时间和地点方面，结合村民作息，避开接送儿童时段及农忙季节；选择大部分村民便捷可达的地点，如村委会或活动中心等； - 活动组织过程中，可邀请村干部、老人、妇女代表参与活动策划，优先采用本地语言进行讲解； - 如需要，可制作经济实惠的、不同类型的宣传小礼品，提高社区居民的参与积极性。 |

监测与报告机制

示范活动实施过程中，由实施机构定期开展环境与社会管理措施落实情况监测，检查环境与社会减缓措施的执行情况、利益相关方参与计划和申诉机制的实施情况及效果。本示范活动不涉及土建工程，仅报废汽车宣传展厅建设可能涉及有限的粉尘和噪声影响，但持续时间较短且影响范围有限，因此，本示范活动无需单独聘请第三方开展额外的环境监测工作。

茂名天保定期编制环境与社会管理绩效进度报告（每半年一次），并提交给FECO和UNDP审查。

监测与报告产生的相关费用将由示范活动GEF赠款资金支持。

组织机构与能力建设

示范企业将结合内部管理制度和程序，根据制定的环境与社会管理计划，搭建有效的管理机构，同时明确各机构在管理计划中的对应职责。在此过程中，将对各机构相关方进行能力培训，培训内容将包括UNDP的SES、实施阶段的良好管理实践、监测和汇报、申诉机制等。

组织机构

示范项目实施过程中涉及诸多参与方，为实现项目顺利进行，并保证示范项目符合世行环境和社会标准以及中国的法规政策要求，拟由以下各方组成示范活动环境和社会管理机构，详见图 4-1。

图 4-1 示范活动环境与社会管理组织机构图

机构职责

本示范活动环境与社会管理各机构的职责如下所述。

- UNDP

- 对示范活动实施单位提供ESIA和ESMP实施技术指导；

- 监督示范活动ESIA和ESMP落实情况，确保符合SES相关要求；

- 告知示范活动的所有利益相关方及可能受影响的群体（无论正面的还是负面的）关于UNDP企业问责机制的相关信息；

- FECO

FECO负责整个项目的规划、指导、协调、实施、监督管理及报告和项目环境与社会事务的管理。具体职责包括：

- 对口联系GEF/UNDP执行方，负责项目层面的日常协调和管理工作；

- 负责环境与社会管理框架的编制，指导、监督示范活动实施单位按照本框架要求开展子项目的相关环境和社会管理工作；

- 设置至少一名专职人员协调环境和社会管理框架的实施；

- 组织开展示范活动环境和社会风险筛查，确定环境和社会风险管理文件；

- 委托第三方咨询单位开展示范活动环境与社会影响评估工作，编制ESIA和ESMP。必要时，更新ESMP；

- 审查示范活动ESIA和ESMP，并提交UNDP审查；

- 对示范企业的ESMP执行情况进行监督、检查，以确定环境和社会减缓措施得以落实，满足国内相关行政主管部门和UNDP的政策；

- 对示范活动实施单位进行环境与社会管理方面的能力建设；

- 对示范活动环境与社会管理绩效及进行监测和评估，每半年编写一期监测报告并提交UNDP；

- 汇总示范项目不同阶段的进度报告，提交UNDP审阅。

- 茂名天保

作为示范活动的实施单位，茂名天保将在FECO的指导下，按照中国及UNDP相关程序落实环境与社会影响减缓措施，监测并报告。具体职责包括：

- 安排人员负责环境与社会管理工作；

- 按照项目办的要求，配合咨询单位开展环境和社会影响评估工作；

- 按照ESMP要求实施环境和社会风险减缓措施；

- 组织开展利益相关方磋商活动；

- 运行和维护申诉机制；

- 了解地方行政主管部门对示范项目的具体管理要求，传达给设计单位、施工单位、监理单位、监测单位等；

- 确保将示范活动环境与社会管理计划中的措施纳入招标文件和施工合同；

- 配合FECO和第三方监测机构，收集项目环境和社会管理绩效的资料和数据；

- 定期向FECO提交示范活动进度报告。

- 承包商

- 建立符合环境和社会管理需求的组织架构、安排专人负责环境和社会管理工作，并参加培训；

- 在提供服务时，按照ESMP相关的环境和社会要求开展工作。

- 咨询单位

咨询单位是指在项目实施期间FECO委托的第三方机构，对示范活动开展情况进行监测和评估。具体职责如下：

- 收集示范活动ESMP的绩效数据和资料；

- 核实示范活动的环境与社会影响减缓措施落实情况；

- 评估环境与社会管理措施的适用性、充分性，并提出改进建议；

- 定期向项目办提交环境与社会监测报告（每半年一次）。

- 地方行业主管部门

包括茂名市生态环境局茂南分局、市/区卫生健康委员会等，依法对示范活动进行监督和执法。

能力建设及培训

培训目的

提高示范活动全体参与人员的环境与社会管理意识，使熟悉环境与社会管理计划的内容和程序，积极有效地执行环境与社会管理计划，确保环境与社会管理计划中的减缓措施落到实处。

培训对象

示范活动实施过程中，FECO聘请的外部咨询顾问将对茂名天保进行环境和社会管理能力建设培训。培训对象主要包括茂名天保管理层、示范活动技术负责人及实施团队成员、安全环保专员，和承包商代表。

培训内容

- UNDP的SES体系要求和国内环境社会相关法律法规、标准的掌握和运用；

- 本示范活动的ESIA和ESMP相关内容和要求，特别是影响因素减缓措施和监测要求；

- 利益相关方参与计划；

- 申诉机制运行和维护；

- 环境与社会管理绩效进度监测与报告。

培训预算

机构能力建设相关费用将由示范活动GEF赠款资金支持。

培训计划

为了本示范活动顺利、有效的实施，必须对相关人员进行环境与社会管理知识、技能的培训。除了向全体员工讲解示范活动的重要性和实施的意义外，应有针对性地对不同人群进行侧重点不同的培训。具体培训计划见表表 4-1。

表 4-1 培训计划

| 培训组织机构 | 培训对象 | 培训内容 | 培训方 | 培训方式 | 培训时间 | 时间/频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECO | 茂名天保 | - UNDP的SES体系要求； - 国内项目相关环境和社会政策法规要求； - 环境和社会管理计划，特别是影响因素减缓措施和监测要求； - 利益相关方参与计划； - 申诉机制运行和维护； - 环境与社会管理绩效进度监测与报告； | FECO咨询单位 | 线上培训 | 1天 | 示范活动启动后实施期间至少每年一次 |
| 茂名天保 | 承包商 | - 示范活动相关的环境和社会管理措施及要求； - 劳动者职业健康与安全注意事项 - 申诉机制； | 茂名天保或FECO咨询单位 | 现场培训 | 0.5天 | 示范活动相应组成部份（软件开发、装修）开工前 |

利益相关方参与

利益相关方的参与是环境和社会影响评估的重要组成部分。在总体项目准备阶段，咨询专家编制了《利益相关方参与计划》，以指导各示范企业活动的利益相关方磋商和咨询活动。本章旨在阐明本示范活动开展得主要利益相关方参与和咨询活动及其产出，以确定所收集数据的准确性和可靠性。

利益相关方参与的目标

各种利益相关方参与和公众咨询活动的目标可归纳如下：

- 确定示范活动的利益相关群体及其角色与职责，并就其可能发挥的作用提出建议；

- 传播有关示范活动的全面信息，使利益相关者能够确定他们的利益、需求和建议；

- 倾听并记录相关群体的意见、想法和关切点，以便采取后续行动；

- 确定最有效的沟通渠道，支持与社区的持续对话；

- 避免各利益相关群体对示范活动产生任何误解，妥善管理期望值。

利益相关方的确定与分析

确定将提供项目信息并进行磋商的主要利益相关方，包括以下个人、群体或社区：

•	受项目影响或可能受影响者（受项目影响各方）；

•	可能在项目中有利益者（其他利益各方）

最重要的是确定利益相关群体的代表，以便顺利开展磋商活动。这些代表不仅可以向示范活动传递有价值的信息，还可以作为一个沟通渠道，向众多相关群体传递信息，并从他们那里获得反馈意见和信息。

利益相关方的确定取决于项目的性质和范围及其潜在风险和影响，包括正面影响和负面影响。其它潜在的利益相关方可能包括政府部门、地方组织、非政府组织、公司以及附近社区。结合项目实施方案以及现场调查，茂名天保示范活动的主要利益相关方如下：

受影响利益相关方

受影响利益相关方是指可能直接或间接受项目影响的个人、群体、当地社区和其它利益相关方，影响可能是积极的或不利的。应特别关注那些直接受项目活动不利影响的人。

根据示范活动分析以及现场调查，可能受本示范活动影响的人群主要为（1）与茂名天保厂区一墙之隔的荔枝塘枫林垌村及其居民；和（2）茂名天保报废汽车拆解车间工人。

其他利益相关方

其他利益相关方是指可能由于项目的地点、与自然或其它资源的接近程度或由于项目涉及的行业或各方在项目中有利益的更广泛的利益相关方。这些利益相关方可能是地方政府官员、社区领导人和公民社会组织，特别是那些在受影响社区工作与其工作涉及受影响社区的人。虽然这些群体可能不会直接受项目影响，他们可能在项目筹备中发挥作用（如在获得政府许可方面），或在受项目影响的社区中，并且相比个人家庭受到的影响，他们对项目有更广泛的担忧。

此外，公民社会和非政府组织可能对项目区域和附近人口的环境和社会特征有更深入的了解，可以帮助在识别风险、潜在影响和机会方面发挥作用。一些群体可能因为项目所述的行业而对项目感兴趣而希望了解信息。经识别，与本示范活动相关的其他利益相关方可能包括：

- FECO；

- 茂名市茂南区生态环境局；

- 中国物资再生协会；

- 承包商，如软件开发单位、装修单位、BFRs第三方检测单位；

- 其他人群，如社会公众（如公馆镇其他居民）、广东石油化工学院、茂名市一职、茂名职院、茂名市商务局、NGO组织等

弱势群体

项目影响可能对弱势或脆弱个人或群体造成不成比例的影响，他们通常无法表达自己的担忧或了解项目的影响。通过现场调查，茂名天保周边荔枝塘枫林垌村和苏村共计残疾人13人，低收入人口8户20人，特困供养户3户。此外，现仍居住在村里的人口大部分为老人和小孩。在实施示范活动时，需要对这部分人群予以特别的考虑。

各利益相关方在本项目中的角色与职责见表 6-1所示：

表 5-1 利益相关方及其角色

| 利益相关类型 | 具体名称 | 角色与职责 |
| --- | --- | --- |
| 示范活动实施单位 | 茂名天保 | 制定并实施示范活动方案； 落实环境与社会管理计划； 公开示范活动相关信息； 开展利益相关方磋商； 接收并解决示范活动相关申诉投诉； |
| 项目执行机构 | FECO | 审批示范活动实施方案； 审核和拨付赠款资金； 监督示范活动实施进度及效果； 委托第三方开展示范活动环境与社会影响评估、制定环境与社会管理计划； 监督示范企业实施环境与社会管理计划 |
| 地方政府主管部门 | 茂名市茂南区生态环境局 | 再生资源回收企业监管单位； 环境影响监管单位； |
| 行业协会 | 中国物资再生协会 | 制定行业标准； |
| 示范活动承包商 | 软件开发单位 | 对报废汽车信息管理系统进行升级 |
|  | 装修单位 | 报废汽车宣传展厅建设施工单位 |
|  | BFRs第三方检测单位 | 对检测出总BFRs超标的样品，使用气相色谱—质谱（GC-MS）等分析化学方法进行定量分析 |
| 受影响人群 | 荔枝塘村委会及其村民（枫林垌村和苏村），包括弱势群体 | 可能受示范活动影响的群体； 环保宣传与推广活动的目标群体之一 |
|  | 报废汽车拆解车间工人 | 实施BFRs部份拆解和检测 |
| 其他 | 社会公众（如公馆镇其他居民）、广东石油化工学院、茂名市一职、茂名职院、茂名市商务局、NGO组织等 | 环保宣传与推广活动的目标群体之一； 对示范活动感兴趣的群体 |

利益相关方需求分析

不同利益相关方因其不同特征，在磋商或参与相关活动时的需求也可能存在差异，需要在设计和组织利益相关方磋商活动时予以考虑。本示范活动的各利益相关方需求分析详见表 6-2。

表 5-2 各利益相关方需求分析摘要

| 利益相关方群体 | 主要特征 | 语言需求 | 首选通知方式 | 特殊需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂名天保及其员工 | 具有行业专业知识背景 | 普通话、粤语 | 会议、电子邮件 | / |
| FECO | 具有行业专业知识背景 | 普通话 | 政府正式函件、电子邮件 | / |
| 茂名市茂南区生态环境局 | 具有行业专业知识背景 | 普通话、粤语 | 电话、政府正式会议、信函 | / |
| 中国物资再生协会 | 具有行业专业知识背景 | 普通话、粤语 | 正式函件、电子邮件、会议 | / |
| 软件开发单位、装修单位、BFRs第三方检测单位 | 约10人，具有一定的技术技能水平和知识背景 | 普通话、粤语 | 书面信函、座谈会、电话 | / |
| 荔枝塘村委会及其村民，包括弱势群体 | 约2200人，其中大部分为老人和小孩，少量低收入人口 | 粤语 | 电话、社区微信群、社区会议 | 无障碍性、大字版、音频+图文、避开学生上下学时段和农忙时节、就近 |
| 其他人群 | 包括政府管员、学生、其他城乡居民等各类人群，直接人口约15300人，间接人口约35300人 | 普通话、粤语 | 书面信函、会议 | 提前联络确定时间、地点和参与人员；避免过去专业的词汇 |

利益相关方参与计划

信息披露和磋商策略

- 拟议的信息披露策略

披露方式的选择，包括通告对象和提供信息，应基于项目附近大多数人通常如何获得信息。示范活动实施过程中应采用各种不同沟通方法，与大多数利益相关方取得联系。对远程参与磋商的利益相关方，可能有必要提供额外的渠道或单独的会议，或在公共渠道披露的额外文件。结合利益相关方需求分析，本示范活动信息披露的渠道可包括：

- 电话、微信；

- 报纸、电视台；

- 展览或其它视觉展示途径；

- 宣传册、传单、海报、非技术性文件摘要和报告；

- 官方信函、会议；

- 网站、社交媒体，等。

- 拟议的磋商策略

利益相关方群体磋商的方法可能因目标受众而异，例如：

- 与利益相关方和相关组织进行访谈；

- 调查、和问卷调查；

- 会议、研讨会和/或特定主题的焦点小组讨论；

- 参与式方法；

- 其它传统的磋商和决策机制。

在磋商过程中应采取措施消除参与障碍，以征求弱势群体的意见。

已开展的利益相关方参与活动

自示范活动准备至本次环境与社会影响评估现场调查期间，茂名天保已开展多次利益相关方磋商会议和信息披露活动，包括：

2024年7月29日，茂名天保管理层与技术人员就方案的编制进行讨论，并就FECO的对实施方案提出的反馈意见，组织开展了讨论并明确修订意见。

2024年10月17日，茂名天保管理层、技术人员与中国物资再生协会开展沟通会，就BFRs环境管理协同推进进行了商讨。

2024年11月11日，茂名天保在其企业官方网站上发布参与全球环境基金“中国再生铝、铅、锌、锂行业绿色生产与可持续发展项目”，并简要介绍了示范活动内容。公示内容详细信息见网页链接：http://www.mmtbzs.com/tzinfo.php?cid=101

2024年11月21日，茂名天保管理和技术人员就XRF光谱仪招标事项组织开展了内部讨论。

在环境与社会影响评估过程中，评估小组就示范活动及其潜在环境与社会影响和风险开展了多次利益相关方咨询，倾听各方的意见与建议，包括示范活动实施方案编制和实施关键人员、厂区周边社区荔枝塘枫林垌村和苏村代表、茂南区生态环境局代表。受访者对示范活动实施均持支持态度。讨论议题及结果见表 6-3。咨询照片见图 6-1和图 6-2。

| 图 5-1 荔枝塘村委会和居民代表访谈 | 图 5-2 茂南区生环局代表访谈 |
| --- | --- |

表 5-3 已开展的利益相关方参与活动

| 时间 | 地点 | 主要方法 | 讨论内容 | 参与人员 | 参与人数 | 参与女性人数 | 讨论结果或达成的致意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年7月29日 | 茂名天保 | 会议 | 实施大纲修订 | 茂名天保管理和技术人员 | 8 | 3 | 达成实施大纲修订意见。 |
| 2024年10月17日 | 茂名天保 | 会议 | BFRs环境管理协同推进 | 中国物资再生协会、茂名天保管理和技术人员 | 10 | 4 | 就报废汽车回收拆解过程危险废物及溴代阻燃剂的环境管理及团标等进行探讨。 |
| 2024年11月11日 | 茂名天保 | 网络 | 参与示范活动信息公示 | 公众 | / | / | 公示茂名天保参与全球环境基金“中国再生铝、铅、锌、锂行业绿色生产与可持续发展项目”，并简要介绍示范活动内容。 |
| 2024年11月21日 | 茂名天保 | 会议 | XRF光谱仪招标 | 茂名天保管理和技术人员 | 10 | 4 | XRF光谱仪招标方案及工作开展计划、采购清单。 |
| 2025年1月7日 | 茂名天保 | 座谈会 | 项目活动内容，潜在环境与社会风险，现有管理体系等 | 茂名天保管理人员、拆解车间技术负责人、安环负责人等 | 5 | 2 | 明确了示范活动组成部份及各活动的实施进度； 示范活动实施区域在现有厂区范围内，且用地手续齐全，不涉及新增用地； 产区周边社区主要为荔枝塘村； 示范活动潜在环境和社会影响较小； 企业现有环境与社会管理系统较为完善； 企业运营期间尚未收到来自周边社区的投诉，未发生安全事故，未受到任何行政处罚。 |
| 2025年1月7日 | 公馆镇荔枝塘村委会 | 座谈会 | 村社社会经济情况；村社环境与社会基本状况及周边企业对社区的影响；信息公开与宣传活动开展情况；申诉机制及运行情况 | 茂名天保负责人、技术负责人、荔枝塘村主任、枫林垌村干部 | 5 | 2 | 枫林垌和苏村常住人口约1100人，大部分为老人和小孩，年轻劳动力在外务工；居民收入来源大部分来自外出务工； 村民之间建有微信群，村委会设置有网格员和公示栏，是相关信息发布的主要渠道； 政府部门等每年在本次组织开展3-5次环保宣传活动，主要参与者为来人和小孩； 村民投诉的首要渠道是通过村委会；尚未收到有村民反映受到周边企业影响； 支持示范活动的实施。 |
| 2025年1月8日 | 茂南区生态环境局 | 访谈 | 企业所在地周边环境基本情况；环保宣传开展情况；环保相关申诉机制及运行情况 | 茂名天保负责人、技术负责人、生环局局长、执法股代表、综合股代表 | 5 | 2 | 群众意见反馈渠道多样，尚未收到关于茂名天保生产运营环境影响方面的投诉； 每年开展多次环保宣传，参与者老年人居多；长远来看，进学校开展宣传效果最好。 |

计划开展的利益相关方参与活动

示范活动实施期间，茂名天保将根据UNDP社会与环境标准相关要求，开展进一步的利益相关方参与和信息披露活动及时收集公众意见、建议或投诉等，并给予反馈。详细利益相关方参与计划详见下表 6-4。

表 5-4 后续利益相关方参与计划

| 目的 | 模式/方法 | 时间 | 责任单位 | 参与者 | 主要活动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境与社会影响评估报告和环境与社会管理计划初稿公示 | 企业官方网站 | 2025年3月 | 茂名天保 | 所有受影响人 | 公示示范活动内容、潜在环境与社会影响、减缓措施、申诉机制等 |
| 承包商作业的潜在环境与社会风险及减缓措施 | 座谈、会议 | 实施过程中 | 茂名天保 | 承包商 | 在开始作业前，充分告知承包商工人进入厂区内作业期间潜在的环境与社会风险、注意事项、防护措施等 |
| 社区沟通机制维护 | 社区会议、微信群 | 实施过程中 | 茂名天保 | 周边社区村委会、居民 | 项目潜在风险及缓解措施解释说明； 了解周边居民对示范活动实施过程的意见和建议，解答公众疑问。 |
| 竣工验收 | 企业官方网站 | 示范项目完工后 | 茂名天保 | 所有受影响人 | 公示项目完工情况，征询公众意见。 |
| 监测评估 | 问卷调查、随机访谈 | 实施期间 | 茂名天保 FECO及其监测评估机构 | 所有受影响人 | 环境和社会影响缓解措施实施情况； 周边居民对项目实施过程的有关意见与建议； 申诉与解决情况。 |

信息记录与意见反馈

所有的公众咨询和磋商活动及其发现、建议等都将进行记录。利益相关方参与记录模板见。

表 5-5 利益相关方参与记录模板

| 时间 | 地点 | 主要活动 | 主要方法 | 参与人员 | 参与人数 | 参与女性人数 | 发现、建议及后续行动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

针对利益相关方对项目设计和准备提出的相关意见和建议，应在设计过程中予以充分考虑，使项目设计符合利益相关方的需求及利益。针对利益相关方对示范活动实施提出的相关诉求，应在调查核实后与利益相关方进行充分的沟通，选择最有效解决问题的方式。

利益相关方参与活动实施情况将在进度监测报告中进行汇报。

相关资源和职责

茂名天保作为本示范活动的实施机构，将负责按照利益相关方参与计划开展相信的信息披露和磋商活动。相关费用应纳入本示范活动预算资金范围内。

申诉机制

UNDP和示范活动实施者单位都必须致力于避免、减少、限制并在必要时补救其活动对当地居民及其社会和自然环境造成的任何不利影响。在示范活动实施过程中，有必要及时回应各方的意见，以确保可以通过合理、合规的渠道接收、记录、解决和反馈与示范活动相关的所有需求和疑虑。因此，建议一个规范完整的申诉机制对示范活动的顺利实施至关重要，其主要目标是：

- 确保利益相关团体或个人提出的所有意见和投诉以适当的方式及时处理；

- 对实施过程中可能产生的负面影响立即采取纠正措施，已确保示范活动顺利实施，同时避免发生任何冲突；

- 满足UNDP风险管理目标和SES要求，在整个项目实施过程中建立明确有效的投诉管理机制。

申诉机制的原则

建立本示范项目的申诉机制借鉴了UNDP的SES标准和国际行业良好做法规定的最佳做法，尤其是UNDP的《补充指南：申诉补救机制》。申诉机制的建立和评估应遵循的基本原则如下：

- 合法性：能够获得利益相关方群体的信任，并对申诉程序的公平进行负责。

- 可获取性：为所有利相关方群体所知，并为那些在获取方面可能面临特殊障碍的群体提供充分协助。使用障碍可能包括对机制缺乏了解、语言、文化程度、费用、实际位置、担心报复等。

- 可预测性：提供一个清晰、已知的程序，每个阶段都有指示性的时间框架，明确可利用的程序和结果类型，以及监测执行情况的手段。

- 公平性：力求确保受害方有合理的途径获得参与该机制所需的信息、建议和专业知识。在公平、知情和相互尊重的条件下参与申诉程序。

- 透明度：随时向申诉各方通报进展情况，并提供有关机制绩效的充分信息，以建立对其有效性的信心，并满足所涉及的任何公共利益。与此同时，必要时还应为各方对话和个人身份保密。

- 与权利相一致：当结果对权利有影响时，应注意使其符合适用的国家和国际公认的标准，并且不会限制受影响人利用其他补救机制。

根据已识别的潜在环境和社会影响，本示范活动的申诉机制主要包括两种类型：

第一种是社区层面的沟通机制，即外部沟通机制，针对示范活动准备、实施期，周边社区受影响居民和其他潜在受影响人，包括关注示范项目活动的公众对项目的相关投诉、抱怨的接收、登记、处理和跟踪反馈机制；

第二种是示范活动工人层面的申诉机制，即内部申诉机制，针对示范活动工人，包括直接工人、合同工、承包商员工等，在项目施工建设及运营期可能提出的投诉和抱怨的接收、登记、处理和跟踪反馈机制，包括劳动工伤、劳动关系解除、经济补偿、欠薪等问题。

此外，UNDP问责机制也将适用于本示范活动。

社区申诉机制

现场调查发现，茂名天保在日常生产过程中与周边村社保持着频繁的沟通。企业联系方式也告知了当地村社，但并没有建立正式且成文的申诉机制。当地村社居民更多的是通过村委会反映问题，也有部份居民通过政府热线电话12345进行反映。本示范活动结合现有机制，对示范活动的社区申诉机制进行完善。任何与示范活动相关的投诉或问题，村社居民或其他个人、团队均可通过以下渠道和程序进行反映。

- 第一阶段：如果任何受影响人对示范活动实施感到不满，可以向村委会或茂名天保提出口头或书面申诉；如果是口头申诉，则要由村委会或茂名天保进行书面记录。受影响人也可以直接拨打电话政府热线电话12345进行反映。村委会或茂名天保在收到投诉后，应在2周内开展调查并提出解决方案，并将处理结果反馈给村委会。

- 第二阶段：受影响人若对阶段1的处理决定仍不满意，可以在收到处理结果后向公馆镇政府进行反映。公馆镇政府应在2周内做出处理决定。

- 第三阶段：受影响人若对阶段2的决定仍不满意，可以在收到处理决定后，逐级向茂南区或茂名市信访办、生态环境局等进行反映。相关机构在收到投诉后，应在2周内做出处理决定。

- 第四阶段：受影响人若对第三阶段的处理结果仍不满意的，可在收到处理决定后，根据民事诉讼法，向民事法庭起诉。

受影响人也可以选择在任何阶段直接项目法院提起诉讼。申诉流程如下所示。

图 6-1 社区申诉机制流程图

受影响人可以针对示范活动实施过程中的任何方面提出起诉。上述申诉渠道、联系人以及联系方式（见表 7-1）需通过公示公告和其它方式告知示范活动潜在受影响人，使受影响人充分了解自己具有申诉的权利。

表 6-1 社区申诉机制主要联络方式

| 单位 | 联络员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 茂名天保 | 办公室 | 电话：0668-2322255 邮箱：mmtbzs@126.com |
| 市政热线 | 政务服务便民热线 | 12345 |
| 全国生态环境投诉举报平台 | 网络平台 | 网址：http://1.202.247.200/netreport/netreport/index |
| 茂名市生态环境局茂南分局 | 执法协调股 | 电话：0668-2810166 生环局微信公众号 |
| 公馆镇 | 办公室 | 电话：0668-2327030 |
| 荔枝塘村 | 村委会 | 电话：13336566565 |

劳工申诉机制

茂名天保建立了《内部协商和交流控制程序》，适用于所有公司内部之间和公司与外部相关方之间以及合同方之间的环境/质量/职安/尽责循环等相关信息交流和协商业务。在此基础上，制定了本示范活动的劳动申诉机制。若在示范活动实施过程中发生劳动人事纠纷的，劳动者（包括企业内部员工和承包商工人）可以通过相应的申诉渠道进行申诉。劳动申诉机制基本渠道如下：

- 渠道一：劳动者可以通过书面或口头的方式直接向部门主管领导进行反映。上级主管领导收到意见后，若能在本层级予以解决的，及时提出解决方案并将处理结果反馈给劳动者；若不能在本层级予以解决的，则上报上级主管部门寻求解决意见，并将处理结果反馈给劳动者。

- 渠道二：劳动者可以通过意见箱，实名或匿名提交书面申诉或投诉。综合行政部人员每月查收一次意见箱，并提交给相应层级管理人员进行调查解决。涉及女职工权益受损或工作场所性骚扰事件，员工也可以向工会妇女组织进行申诉。

- 渠道三：劳动者可以通过企业邮箱提交书面申诉或投诉。综合行政部人员每天查收一次邮箱，并提交给相应层级管理人员进行调查解决。

- 渠道四：劳动者可以直接向综合行政部反映。

如申诉未得到合理解决，则劳动者有权诉诸仲裁程序或司法系统进行申诉。劳动者也可以直接诉诸仲裁程序或司法系统进行申诉。涉及女性职工权益受损或工作场所性骚扰事件，女性员工还可以直接向妇联寻求帮助，进行维权。对于与性别暴力有关的申诉，可以通过实名和匿名两种方式接收相关申诉，尊重申诉者的保密请求。同时，申诉接收人应包括男性和女性工作人员。

申诉记录和报告

茂名天保综合行政部收到社区或劳动者的申诉后，将其记录在申诉日志或简报中，并进行调查和处理。申诉日志或简报应包括：收到申诉的日期、申诉人的姓名、申诉事项的简短说明、采取的措施（包括补救措施/决议/结果）以及申诉最终解决日期。申诉处理及反馈的记录模板见表 7-2。综合行政部应定期对这些申诉记录或简报归类并进行分析总结。

表 6-2 申诉登记表

| 接收单位： |  | 时间： |  | 地点： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申诉人姓名/匿名： |  | 联系方式 |  |  |  |
| 申诉事项 |  |  |  |  |  |
| 采取的措施 |  |  |  |  |  |
| 处理进度 |  |  |  |  |  |
| 解决方案是否满意 | A．是 B否，请说明原因： |  |  |  |  |
| 避免同类事件再次发生的建议 |  |  |  |  |  |
| 注： 1. 记录人应如实记录申诉人的申诉内容和要求。 2. 申诉过程不应受到任何干扰和障碍。 3、拟解决方案应在规定时间内答复申诉人。 |  |  |  |  |  |

示范活动实施过程中接收到的所有外部和内部申诉及其处理方式、处理结果等信息，将纳入进度监测报告，提交FECO和UNDP审查。

UNDP问责机制

UNDP的SES体系，即便在完善的规划与利益相关方参与机制下，项目执行仍可能存在不可预见的问题。为此，UNDP特别构建了包含两大核心机制的问责体系：

- 社会与环境合规审查单元（SECU）

专职受理针对UNDP未遵守适用环境社会政策的申诉，通过独立调查核实违规情况并提出整改建议；SECU除处理具体申诉外，还负责对《社会与环境标准》及《筛查程序》执行情况进行系统性核查。

- 利益相关方响应机制（SRM）

为受项目影响的个人、族群及社区提供规范的申诉处理程序，确保其就项目引发的社会/环境问题争议获得解决渠道。SRM建立多方协商平台，联动政府部门、非政府组织、企业等合作伙伴共同化解项目影响争议；

该问责体系面向UNDP所有项目相关方开放。有关机制运行细则及SECU/SRM申请提交方式，可通过UNDP官方网站查询：

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/secu-srm/

实施行动计划

针对各项环境与社会影响和风险所提出的减缓措施，形成了环境与社会管理实施行动计划，包括具体实施时间、责任主体、监测和预算安排。详见下表表 8-1。

表 7-1 环境与社会管理计划

| 影响描述 | 缓解措施 | SES原则/标准 | 责任单位 | 实施时间 | 预算来源 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工废气（粉尘） | - 在墙体钻孔、切割、打磨等易产生粉尘的工序中，采用手持喷壶湿润作业面，减少扬尘量； - 对施工区域（办公楼3层）采用防尘布或塑料帘全封闭隔离，防止粉尘扩散至非施工区域。 - 优先使用工厂预切割的装饰材料（如定制墙板），减少现场切割量； - 对施工区域地面进行定时清扫； - 避开厂区人员密集时段（如上班时间），减少对办公人员的影响； - 工程结束后全面清洁通风，降低房间内粉尘残留量。 | 标准８：污染防治与资源效率 | 茂名天保 装修单位 | 整个报废汽车宣传展厅建设期间 | 包括在施工合同预算内 | 采取的降尘措施； | 每半年一次 |
| 施工噪声影响 | - 选用低噪声设备，优先使用符合《建筑施工机械噪声限值》（GB12524-90）的电动工具（如噪声≤85dB(A)的静音电钻）； - 施工期间关闭门窗，减少噪声外泄； - 昼间施工时段避开居民休息时间； - 禁止夜间施工； - 高噪声工序（如连续切割、钻孔）单次持续时间≤30分钟，并间隔一段时间再次作业 | 标准８：污染防治与资源效率 | 茂名天保 装修单位 | 整个报废汽车宣传展厅建设期间 | 包括在施工合同预算内 | 采取的降噪措施； | 每半年一次 |
| 施工扰民 | - 在施工前3天向周边社区公告施工时间、内容及降噪措施； - 提供投诉联系方式 | 标准３：社区健康、安全和安保 | 茂名天保 装修单位 | 整个报废汽车宣传展厅建设期间 | 包括在施工合同预算内 | 周边社区投诉次数及解决方案、进度； | 每半年一次 |
| 劳动者健康与安全风险 | 针对进入拆解车间的工作人员： - 对来访人员做好登记； - 评估工作期间潜在健康与安全风险； - 在进入车间之前，由安环部门对来访人员开展必要的健康与安全培训，说明潜在风险、防护措施和注意事项； - 发放必须的个人防护装备，如防尘口罩、降噪耳塞等； - 安环人员应全程陪同； 针对装修单位工人： - 对来访人员做好登记； - 开展必要的健康与安全培训，说明潜在风险、防护措施和注意事项； - 使用低VOC涂料时，封闭作业区并加强通风； - 切割、打磨设备加装防护罩，电线采用防漏电套管并放置在合理的位置，保持作业区域整洁； - 要求施工人员使用防割手套、安全鞋、防尘口罩等； - 加强对施工安全的监督。 | 标准7：劳动者及工作条件 | 茂名天保 软件开发单位 装修单位 | 软件开发人员进入拆解车间期间； 整个报废汽车宣传展厅建设期间 | 茂名天保日常管理费； 施工合同预算内 | 健康安全培训日志； 采取的安全防护措施； 事故发生记录； | 每半年一次 |
| 社会包容性不足风险 | 针对标准制定： - 参与行业标准制定的女性代表比例≥30%； - 设立公开透明的反馈渠道，收集不同人群，包括女性、残障人士等群体对技术条款的适应性建议； - 分析标准对女性从业者的潜在障碍，并纳入标准制定。 | 原则2：人权； 原则3：性别平等与妇女权益 | 茂名天保 | 行业标准制定期间； 宣传推广活动开展之前及过程中 | 包括在茂名天保示范活动资金 | 参与标准制定的人数（分性别统计）； 标准中关于性别响应和社会包容性的相关内容； | 每半年一次 |
|  | 针对环保宣传和推广活动： - 在参与人群方面，邀请不同性别、年龄、职业的人群参与，女性参与比例不低于50%； - 在宣传内容和形式方面，采用“视觉化+口语化”宣传材料，如动画短片、图文海报，避免专业术语；在村社设置互动体验区，增强老人和儿童参与度。利用村内广播、村民微信群推送语音版环保知识，覆盖不识字或不便于阅读文字的人群； - 在时间和地点方面，结合村民作息，避开接送儿童时段及农忙季节；选择大部分村民便捷可达的地点，如村委会或活动中心等； - 活动组织过程中，可邀请村干部、老人、妇女代表参与活动策划，优先采用本地语言进行讲解； - 如需要，可制作经济实惠的、不同类型的宣传小礼品，提高社区居民的参与积极性。 |  |  |  |  | 活动开展类型和场次； 活动参与人数（分性别统计）； 宣传材料和小礼品类型、发放数量； |  |